| NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL / NYNORSK / ENGLISH | Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap |
| --- | --- |
| Sensurfrist: 17. Juni 2009 |  |

Eksamen i fag

TDT4140 Systemutvikling

27. mai, 2009
kl 0900 - 1300

Hjelpemidler A1:

Kalkulator tillatt

Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt:

Faglig kontakt under eksamen:

Universitetslektor Sven Ziemer,	tlf. 93488

Poengene viser hvor mange poeng det er mulig å få på hver oppgave. Innen en oppgave teller deloppgaver likt, med mindre annet er angitt.

Lykke til!

.

# Bokmål

# Innledning

Overalt i oppgaven der vi bruker ordet ”system” eller ”systemet” mener vi det systemet som er beskrevet i vedlegg A.

Dersom du trenger informasjon som ikke står i oppgaveteksten må du:

- Forklare kort hvorfor du trenger denne informasjonen

- Gjøre de nødvendige antagelsene. Disse antagelsene må beskrives i besvarelsen.

# Oppgave 1 – Dataflyt diagram, 10 poeng

Ta utgangspunkt i beskrivelsen i vedlegg A.

- Identifiser alle delsystemer som er beskrevet i vedlegg A.

Tjeneste modellering, Salg system, Ordre system (Logistikk), Faktura system. Det viktigste er at disse fire system blir identifisert. De skal brukes som avgrensning i use case diagrammet i neste oppgave.

- Lag et dataflyt diagram som viser informasjonsflyten mellom systemene. La hvert delsystem være en prosess i diagrammet.

# Oppgave 2 – Use case, 25 poeng

- Identifiser alle aktører.

Aktørene er Operatør, Markeds ansvarlig, økonomi ansvarlig, Underleverandør, salgssystem. Underleverandør er mest sannsynlig også et eksternt system.

- Lag use case diagram for alle funksjonene til systemet

Hva de enkelte UC heter er ikke så viktig, de kan ha ulikenavn. For å få full poeng sum må besvarelsene ha fått med seg de ulike aktører, spesielt salgssystem og leverandør.

- Lag tekstlige use case for følgende scenarier:

- Registrer produkt

- Registrer tjeneste (service)

- Oppdater pris på tjeneste

| Navn | Registrer produkt |
| --- | --- |
| Prebetingelser | Pålogget systemet |
| Trinn |  |
| 1 | Aktiver funksjonen Registrer produkt |
| 2 | Oppgi navn, beskrivelse for produktet |
| 3 | Velg produktets leverandør |
| 4 | Velg produktets kategori |
| 5 | Legg til priser for både innkjøp og salg, med de typer som er relevant. Sett startdato. |
| 6 | Arkiver produkt |
| 3.1 | Ønsket leverandør finnes ikke. Start funksjon for å registrere my leverandør. |
| 4.1 | Ønsket kategori finnes ikke. Start funksjon for å registrer ny kategori. |

| Navn | Registrer tjeneste |
| --- | --- |
| Prebetingelser | Pålogget systemet |
| Trinn |  |
| 1 | Velg funksjon Registrer tjeneste. |
| 2 | Oppgi navn og beskrivelse |
| 3 | Velg produkter som skal inngå i tjenesten |
| 4 | Velg tjenester som skal inngå i tjenesten |
| 5 | Velg kategori for tjenesten |
| 6 | Legg til priser for både innkjøp og salg, med de typer som er relevant. Sett startdato. |
| 7 | Arkiver tjeneste |
| 3.1 | Ønsket produkt finnes ikke. Start funksjon Registrer produkt. |
| 4.1 | Ønsket tjeneste finnes ikke. Avbryt funksjonen for å registrer ønsket tjeneste først. |
| 5.1 | Ønsket kategori finnes ikke. Start funksjon for å registrere ny kategori. |

| Navn | Oppdater pris på tjeneste |
| --- | --- |
| Prebetingelser | Pålogget systemet |
| Trinn |  |
| 1 | Velg tjenesten som skal oppdateres |
| 2 | For hver pris (salgspris) som skal endres, settes en stop dato på den allerede eksisterende pris |
| 3 | Legg inn ny pris med ønsket beløp, start dato, og type. |
| 4 | Lagre tjenesten |
| 1.1 | Tjenesten er ikke prissatt fra før av, hopp over steg 2. |
| 4.1 | Det er overlapp mellom en pris’ stopp dato og en annen pris’ startdato. Gi Feilmelding. Gå tilbake til steg 2, for å rette opp datoer. |

Oppgaveteksten er ikke entydig. Besvarelsen må derfor ta opp antakelser som er gjort, slik det er konsistens mellom use case diagrammer, tekstlige use case og sekvensdiagrammer.

# Oppgave 3 – Planlegging, 30 poeng

Du har fått i oppgave å planlegge et prosjekt som skal implementere dette systemet. De som skal bruke systemet trenger dette i løpet av kort tid. Din oppgave blir å gi en anbefaling om  når systemet kan settes i drift og hvordan prosjektet skal bemannes.

- Lag en WBS – Work Breakdown Structure – og et kostnadsestimat for systemet baser på WBS. Dokumenter de forutsetningene du gjør.

| Nr | Aktivitet | Min | Normal | Max |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Registrer produkt Gui |  | 15 |  |
| 2 | Registrer produkt Mellomlag |  | 15 |  |
| 3 | Importer produkt Gui |  | 10 |  |
| 4 | Importer produkt Mellomlag |  | 20 |  |
| 5 | Registrer Tjeneste Gui |  | 20 |  |
| 6 | Registrer Tjeneste Mellomlag |  | 20 |  |
| 7 | Endre Tjeneste Gui |  | 15 |  |
| 8 | Endre Tjeneste Mellomlag |  | 10 |  |
| 9 | Oppdater produkt Gui |  | 10 |  |
| 10 | Oppdater produkt Mellomlag |  | 10 |  |
| 11 | Godkjenn tjeneste Gui |  | 10 |  |
| 12 | Godkjenn tjeneste Mellomlag |  | 15 |  |
| 13 | Godkjenn Pris på tjeneste Gui |  | 10 |  |
| 14 | Godkjenn Pris på tjeneste Mellomlag |  | 10 |  |
| 15 | Bestill rapport Gui |  | 10 |  |
| 16 | Bestill rapport Mellomlag |  | 30 |  |
| 17 | Eksporter til eksternt system Gui |  | 10 |  |
| 18 | Eksporter til eksternt system Mellomlag |  | 20 |  |
| 19 | Databasemodell |  | 60 |  |
| 20 | Test Registrer produkt |  | 10 |  |
| 21 | Test Importer produkt |  | 15 |  |
| 22 | Test Registrer Tjeneste |  | 20 |  |
| 23 | Test Endre Tjeneste |  | 10 |  |
| 24 | Test Oppdater produkt |  | 10 |  |
| 25 | Test Godkjenn tjeneste Gui |  | 10 |  |
| 26 | Test Godkjenn Pris på tjeneste Gui |  | 10 |  |
| 27 | Test Bestill rapport Gui |  | 10 |  |
| 28 | Test Eksporter til eksternt system Gui |  | 10 |  |
| 29 | Prosjektledelse |  | 85 |  |
|  | Total |  | 510 |  |

Har bare angitt normal verdi, men både min og max kan bli estimert.

- Lag et Ganttdiagram for utviklingen av dette systemet,  og finn ut hvor mange personer som trenges for å kunne levere dette prosjektet i løpet av to måneder.

| Aktivitet | Uke |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | D1 (15t) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | D1 (15t) |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | D1 (10t) |  |  |  |  |  |
| 4 |  | D1 (20t) |  |  |  |  |  |
| 5 | D2 (20t) |  |  |  |  |  |  |
| 6 | D2 (10t) | D2 (10t) |  |  |  |  |  |
| 7 |  | D2 (15t) |  |  |  |  |  |
| 8 |  | D2 (5t) | D2 (5t) |  |  |  |  |
| 9 |  |  | D1 (10t) |  |  |  |  |
| 10 |  |  | D1 (10 t) |  |  |  |
| 11 |  |  | D2 (10t) |  |  |  |  |
| 12 |  |  | D2 (15t) |  |  |  |  |
| 13 |  |  | D1 (10t) |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | D1 (10t) |  |  |  |
| 15 |  |  |  | D1 (10t) |  |  |  |
| 16 |  |  |  | D2 (30t) |  |  |  |
| 17 |  |  |  | D1 (10t) |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  | D1 (20t) |  |  |
| 19 | DB (15t) | DB (15t) | DB (10t) | DB (10t) |  | DB (4t) | DB (4t) |
| 20 |  |  |  |  |  | D1 (10t) |  |
| 21 |  |  |  |  |  | D1 (15 t) |
| 22 |  |  |  |  |  | D1 (5t) | D1 (15t) |
| 23 |  |  |  |  |  | D2 (10t) |  |
| 24 |  |  |  |  |  | D2 (10t) |  |
| 25 |  |  |  |  |  | D2 (10t) |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  | D2 (10t) |
| 27 |  |  |  |  |  |  | D2 (10t) |
| 28 |  |  |  |  |  |  | D2 (10t) |
| 29 | PM (12t) | PM (12t) | PM (12t) | PM (12t) | PM (12t) | PM (12t) | PM (12t) |
| Ressurser: |  |  |  |  |  |  |
| D1 – Utvikler 1 |  |  |  |  |  |  |
| D2 – Utvikler 2 |  |  |  |  |  |  |
| DB – Database ansvarlig |  |  |  |  |  |
| PM – Prosjektleder |  |  |  |  |  |

Prosjektet kan utvikles i løpet av to måneder med 3 eller 4 personer. Svaret er 3 personer når prosjektleder og database ansvarlig er samme person. Dersom dette er ulike personer trenger prosjektet 2 utvikler og en prosjektleder og en database ansvarlig på deltid.

Antakelser: 30 t per uke per person, 6 uker utvikling og 2 uker testing,

# Oppgave 4 – Klassediagram, 25 poeng

- Lag samtlige klassediagram for systemet på et nivå som passer til bruk tidlig i utviklingen av systemet – overordnet design.

De viktigste klasser er produkt, tjeneste, kategori, pris, leverandør (sub-contractor) og pris. De kan modelleres på ulikt vis, men en tjeneste må kunne settes sammen av både produkter og tjenester, priser må kunne være både kjøpspris og salgspris, samt ha en av de angitte typer.

Det er ikke trekk om multiplisiteten for en assosiasjon ikke er angitt på alle assosiasjoner.

- Lag sekvensdiagrammer for de scenariene som er beskrevet i oppgave 1, deloppgave 2.

Avhengig av antakelser gjort tidligere kan sekvens diagrammene variere; dette gjelder blant annet om det er gjort antakelser om arkitektur som er tatt med i sekvens diagrammer. Sekvens diagrammene her er minimum for å få poeng.

- I fremtiden vil det kunne være aktuelt å ta i bruk flere pristyper enn de tre som er beskrevet i Vedlegg A. Lag et design som gjør det mulig å legge til nye pristyper dynamisk (bruk pattern).

Bruk av Factory pattern, og modeller pristype som egen klasse.

# Oppgave 5 – Testing, 10 poeng

- Lag en plan for testing av brukervennlighet. Planen skal inneholde eventuelle forbedringer av brukervennligheten viss testene viser at brukervennligheten ikke er god nok.

Hvordan denne testen gjennomføres vil avhenge av hvordan man definerer brukervennlighet for dette systemet. Jeg har valgt å bruke definisjonen under som bakgrunn for testen. Andre definisjoner vil lede til andre tester. Det er imidlertid viktig at studenten forteller hva han legger i begrepet bruker vennlighet.

Definisjon: Et system er brukervennlig viss brukerne kan utføre sine daglige gjøremål etter et en dags kurs. Foreslår derfor følgende testopplegg:

- Hold et en dags introduksjonskurs for 20 tilfeldig valgte brukere.

- La hver bruker bruke systemet i to timer der de utfører de viktigste av sine daglige oppgaver.

- Etter de to timene fyller hver bruker ut et spørreskjema der deviser hvor fornøyde de er med systemet. Ett av spørsmålene må være ”På en skala fra 1 til 10, hvor fornøyd er du med brukervennligheten til systemet?” eller liknende.

- Minst 80 % må vurdere brukervennligheten til å være 7 eller høyere for at vi skal godta systemet som brukervennlig.

# Nynorsk

# Innledning

Overalt i oppgåva der vi bruker ordet ”system” eller ”systemet” meiner vi det systemet som er skildra i vedlegg A.

Dersom du treng informasjon som ikkje står i oppgåveteksten må du:

- Forklare kort kvifor du treng denne informasjonen

- Gjere dei naudsynte føresetnadene. Disse føresetnadene må nemnast i svaret.

# Oppgåve 1 – Dataflyt diagram, 10 poeng

Ta utgangspunkt i teksten i vedlegg A.

- Identifiser alle delsystem som er nemnt i vedlegg A.

- Lag et dataflyt diagram som viser informasjonsflyten mellom systema. La kvartdelsystem vere ein prosess i diagrammet.

# Oppgåve 2 – Use case, 25 poeng

- Identifiser alle aktørar.

- Lag use case diagram for alle funksjonane til systemet

- Lag tekstlege use case for følgjande scenarier:

- Registrer produkt

- Registrer teneste (service)

- Oppdater pris på teneste

# Oppgåve 3 – Planlegging, 30 poeng

Du har fått i oppgåve å planlegge eit prosjekt som skal implementere dette systemet. Dei som skal bruke systemet treng dette i løpet av kort tid. Di oppgåve blir å gi ei tilråding om når systemet kan setjast i drift og korleis prosjektet skal bemannast.

- Lag ein WBS – Work Breakdown Structure – og et kostnadsestimat for systemet basert på WBS. Dokumenter die føresetnadene du gjer.

- Lag et Gantdiagram for utviklinga av dette systemet, og finn ut kor mange personar som trengst for å kunne levere dette prosjektet i løpet av to månader.

# Oppgåve 4 – Klassediagram, 25 poeng

- Lag samtlege klassediagram for systemet på eit nivå som passar til bruk tidleg i utviklinga av systemet – overordna design.

- Lag sekvensdiagrammet for dei scenaria som er skildra i oppgåve 1, deloppgåve 2.

- Fleire pristypar enn dei tre som er nemnt i Vedlegg A vil kunne takast i bruk i framtida. Lag eit designsom gjer det mogeleg å leggje dei til dynamisk (bruk eit pattern).

# Oppgåve 5 – Testing, 10 poeng

- Lag ein plan for testing av brukervennlighet. Planen skal innehalde eventuelle utbetringa av brukervennligheten viss testane viser at brukervennligheten ikkje er god nok.

# English

# Introduction

Whenever the word ”system” is used it refers to the system that is described in appendix A.

If you need additional information that are not given in the text, you have to:

- Give a short explanation why you need this information

- Make the necessary assumptions. The assumptions must be described in your written answer.

# Problem 1 – Data Flow diagram, 10 points

Use the description in appendix A as your starting point.

- Identify all subsystems that are used by the company.

- Draw a data flow diagram that shows the exchange of information between the subsystems. Represent each sub system as a process.

# Problem 2 – Use case, 25 points

- Identify all actors.

- Draw a use case diagram that shows all use cases for the system.

- Make textual descriptions of the following use cases:

  - Register product product

  - Register service

  - Change price for service

# Problem 3 – Project planning, 30 points

You have been assigned the task of making plans for a project to implement the system. The company wants to have the system ready as soon as possible. Your task is to a make estimates for when the system can be delivered and for how the project needs to be staffed.

- Make a WBS – Work Breakdown Structure – and a cost estimate for the system based on the WBS. Document all your assumptions.

- Draw a Gantt diagram for this project based on the WBS. Decide how many developers you need on the project team to be able to deliver the system within two months.

# Problem 4 – Class diagram, 25 points

- Draw all class diagrams for the system at a level suitable for use early in the development of the system: overall design.

- Draw sequence diagrams for the use cases problem 1, task 2.

- The three price types described in appendix A may be extended with more price types in the future. Make a design that allows new price types to be added dynamically (use a pattern).

# Problem 5 – Testing, 10 points

- Make a test plan for the systems usability. The plan has to contain possible improvements to the usability in case the test reveals that it is not good enough.

# Vedlegg / Appendix A – ICT Service Register

A Norwegian company is offering ICT services, such as data communication, server operation and maintenance, application support and total management of IT systems. To be successful in this market, this company is planning to improve the IT systems they are using to design, offer, order, maintain and bill their service. Some of these operations are done without the support of any IT system today, resulting sometimes in late responses or inaccurate data. Therefore, the company plans to build up a family of small IT systems that will replace the ordering and the billing system, which are the two only systems that are in use today.

The first system to build is a system to design, define and configure the services that are to be offered, the companies ICT Service Register. This system is a tool to build services out of products and other services, to set prices and to register other information relevant to that service. The service register is the first system in the value chain of the company, and provides data to all other systems directly or indirectly. The sales department need the information from the service register to offer services that are supported by the company, and to have enough information on how to price the offered services to the potential customers. After orders have been made, the order system receives data from both systems. From the sales system, the services that are contained in an order are provided. Information on where the services can be order, how long the delivery will take, etc. will be provided from the service modelling tool. The invoicing tool will need data from both the sales system and the order system in order to produce monthly invoices. The invoice system will also be used to simulate – i.e. performing a what-if analysis – changes in the price structure, and will need information from the service register.

The service register uses products and other services as building blocks to design and build new services. Products are items that the company orders from sub-contracting companies, such as software and hardware. Several products can be combined into one service; the products in a single service do not necessarily come from the same sub-contractor. Services are to be sorted, using a list of categories.

Both products and services share the same price structure. Each entity can have more than one price. First, a price is either a purchasing price or a retail price; the purchase price is imported from the sub-contractor. The financial manager, depending on demand, market situation and other considerations, decides on the retail price. When no retail price is specified the system should suggest a retail price that is a 20 percent increase from the purchasing price. A price does also have a type:

- Product, a price that is paid once for the acquisition of a product.

- Subscription, a price that is recurring monthly and that specifies a fixed amount

- Consumption, a price that is recurring, and that is specifying the unit price of a resource (i.e. a price for disk usage, NOK 5 for 10 MB).

Finally, prices have a start and a stop date. This makes it possible to specify future price changes that do not take immediately effect.

Services cannot be deleted. When a service is not supported anymore it may still be in use by some customers. Services need therefore to be marked as inactive.

The typical use of the system includes

- Registration and import of products from sub-contractors

- Registration and import of price changes for the retail prices of products

- Registration of services

- Updating services

- Approval of purchasing prices

- Approval of services

- Simulation of price changes

- Producing statistics

- Exporting services to other systems

This use indicates also the workflow involved in registering services. New services are suggested, including the purchasing prices. Next, both the pricing and the service need to be approved by a financial manager and a product manager. Only services that are approved by both the financial manager and the product manager can be exported to other systems.